成人高等教育本科

《建筑施工》学位课程考试大纲

第一部分、课程的性质、目的及任务

本课程是工程管理专业的专业方向必修课。本课程的目的是通过本课程的教学使学生掌握建筑工程施工技术和施工组织的一般规律，掌握建筑工程中主要工种工程的施工技术和施工工艺原理、方法，掌握建筑工程施工的科学组织与管理、控制的模式、方法和手段，了解建筑工程施工中的新技术、新材料、新工艺的发展和应用，具备科学、合理地组织、管理建筑工程施工的基本能力，具备根据建筑工程项目的主客观实际情况优选施工方案、施工方法及编制施工组织设计、施工进度计划的基本能力和有效组织、管理建筑施工安全生产的基本能力。

第二部分、课程考试的内容及基本要求

（一）土方工程

了解土的工程性质与土方工程施工的关系；掌握土的分类，掌握最佳平面设计方法，掌握运用土方量计算公式计算场地平整工程中的土方量的方法，掌握土方调配的表上作业法；了解四种轻型井点降水水井的区别和无压完整井的降水理论；掌握降水计算公式及其运用；熟悉土锚的构造和特点，熟悉支护结构的选型和计算，熟悉基坑挖土的方式；掌握边坡稳定条分法的基本原理，掌握土方填筑施工过程中土料的选用、土方压实方法与质量检查；熟悉常用的土方工程施工机械的种类、性能和作业方法，熟悉土方工程施工机械设备的合理选择；了解爆破原理、引爆技术、爆破方法及爆破施工安全知识；熟悉炸药量和电爆破网络的计算；掌握土方工程质量评定的标准及其质量检验和质量控制的主要方法。

（二）地基与基础工程

了解地基加固的方法；掌握地基加固的原理和制定地基加固方案的原则；了解干作业成孔灌注桩、套管成孔灌注桩及爆破扩成孔灌注桩的特点和施工要点，了解墩基础和沉井基础的施工方法，了解钢筋混凝土预制桩的预制、运输及堆放的方法；掌握锤击法施工的全过程和施工工艺、施工要点，掌握泥浆护壁成孔的全过程及泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺、施工要点，掌握地下连续墙的施工过程和施工工艺、施工要点；了解围堰施工的方法；掌握地基与基础工程质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（三）地下工程

了解地下工程的主要类型、施工工艺和施工特点；熟悉地下工程质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（四）砌筑工程

了解砌筑材料的性能、砌筑工程用脚手架的形式、砌筑工程用垂直运输机械的选择，了解砖砌体施工组织的方法，了解石砌体施工工艺和石砌体的质量标准，了解中小型砌块的种类、规格及施工工艺；掌握砖砌体施工工艺、质量要求以及保证砖砌体质量和安全的技术措施，掌握对砌块排列组合及错缝搭接的要求，掌握砌筑工程质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（五）混凝土结构工程

了解混凝土结构工程的特点及施工过程，了解钢筋的种类、性能及加工工艺，了解模板的类型、构造要求、受力特点及安装和拆卸方法，了解混凝土原材料的特性、混凝土施工设备和机具性能，了解混凝土冬季施工工艺要求和常用质量保证措施；掌握为保证钢筋与混凝土有效地协同工作，在施工工艺上应注意的问题，掌握混凝土施工工艺，掌握钢筋冷拉、对焊工艺及钢筋配料、代换的计算方法，掌握模板设计的方法，掌握混凝土施工配料、质量检查和评定，掌握混凝土结构工程（钢筋工程、模板工程、混凝土工程）质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（六）预应力混凝土工程

了解预应力混凝土的特点和工作原理，了解先张法、后张法、电热张拉法及后张无粘结预应力混凝土施工中预应力值的建立和传递原理，了解电热张拉法施工中电热张拉设备的选择；熟悉各种预应力混凝土施工方法中张拉程序建立的依据；掌握先张法施工工艺，掌握先张法施工中张拉应力的计算、校验与控制和放张方法，掌握后张法施工工艺，掌握后张法施工中锚具和预应力筋的制作要求、预应力筋下料长度的计算方法、张拉机具没备的校验和张拉应力的计算、校验与控制，掌握电热张拉法施工中钢筋电热伸长值的计算方法，掌握后张无粘结预应力混凝土施工中预应力筋的铺设和张拉锚固工艺，掌握预应力混凝土工程质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（七）结构安装工程

了解各种起重机械及索具设备的类型、主要构造和技术性能，了解单层工业厂房结构安装工作的全过程，了解装配式框架结构和装配式大板建筑结构安装施工的特点、施工工艺过程，了解大跨度结构安装的主要施工方法；掌握履带式起重机的主要构造、技术性能曲线的意义及应用，掌握塔式起重机的主要类型、构造、自升原理、技术性能曲线的意义及应用；熟悉单层工业厂房结构安装方案的制定；掌握单层工业厂房结构安装施工中柱、吊车梁、屋架等主要构件的安装工艺及其平面布置方法；熟悉装配式框架结构和装配式大板建筑结构安装方案的制定；掌握装配式框架结构安装施工过程中柱的校正和构件接头的基本要求，掌握结构安装工程质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（八）升滑法施工

了解升板法施工的工艺原理和工艺流程，了解升板机的工作原理；熟悉升板法施工的各主要施工环节；掌握板的提升和提升顺序的设计原则，掌握升板法施工中柱的稳定验算、提升差的控制方法和预防群柱失稳的技术措施；了解升模法施工中升模系统的构成、工艺原理、升模法施工的适用范围和使用的设备；掌握升模法施工的技术要求；了解液压滑模法施工的：工艺原理，了解液压滑模系统的构成、组装顺序和滑升原理；掌握滑模法施工中液压千斤顶的选用和支撑杆的计算，掌握升滑法施工质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（九）防水工程

了解地下工程防水方案；掌握卷材防水层，水泥砂浆防水层，冷胶料防水层和防水混凝土的构造、性能及施工要点；了解沥青胶、冷底子油的配制；掌握卷材防水层的铺贴方法及普通防水混凝土的配制及施工要点，掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和细石混凝土防水屋面的施工要点及质量标准；了解卷材防水层起鼓、开裂、沥青流淌、老化、屋面漏水的原因和处理措施，了解地下防水工程施工中的止水堵漏技术及方法；掌握防水工程施工质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（十）装饰工程

了解一般抹灰层的组成、作用与做法；掌握抹灰的质量标准及检验方法；了解喷涂抹灰机械的工作原理及操作要点；掌握装饰抹灰面层的常用作法；了解装饰工程的新材料、新技术及发展方向；掌握喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的质量要求和施工工艺；了解涂料的种类、性能；掌握涂料工程和刷浆工程的施工要点，了解玻璃幕墙工程的施工要点、质量标准及检验方法；掌握装饰工程施工质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（十一）桥梁结构工程

了解混凝土墩台的主要施工过程，了解模板的类型；掌握混凝土灌注的施_丁要点；了解石砌墩台对石料、砂浆和脚手架的要求；掌握石砌墩台砌筑的施工要点；了解预应力混凝土悬臂梁桥悬臂施工的特点；掌握预应力混凝土悬臂梁桥悬臂浇筑、悬臂拼装的工艺流程及临时固结措施，掌握连续梁桥移动式模架逐孔施工法的施工程序和特点；了解梁桥顶推法施工的主要施工过程、顶推工艺以及顶推法施工的特点；掌握拱桥有平衡重平面转体施工过程；

了解拱桥无平衡重平面转体施工过程；熟悉桥梁结构工程施工质量评定的标准、质量检验和质量控制的主要方法。

（十二）施工组织概论

了解施工组织设计的作用、任务及分类；掌握施工组织的基本原则；了解施工准备工作的重要性；掌握施工准备工作的内容，掌握施工组织设计的编制、贯彻及检查调整方法。

（十三）流水施工基本原理

熟悉流水施工的概念、特点及其对建筑（土木）工程项目技术经济效益的影响；掌握流水施工的主要参数及其确定方法；熟悉流水施工的组织方法；掌握固定节拍流水、成倍节拍流水和分别流水的组织方法及流水施工的排序优化。

（十四）网络计划技术

了解网络计划技术的特点和功能；掌握单代号网络图、双代号网络图、双代号时标网络图、搭接网络图的绘制规则和绘制方法，掌握双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划及搭接网络计划的编制方法、时间参数的计算和关键工作、关键线路的确定，掌握网络计划的各种优化方法和执行中的控制，并具备根据建筑（土木）工程项目的特点正确编制施工网络计划的基本能力；了解计算机在网络计划编制、调整、优化和执行控制中的应用。

（十五）施工组织总设计

熟悉施工组织总设计编制的程序和依据；掌握施工部署的主要内容并具备合理地进行

施工部署的基本能力；熟悉施工总进度计划编制的原则；掌握施工总进度计划编制的步骤及方法；熟悉资源需要量计划的种类和编制原则；掌握资源需要量计划编制的步骤及方法；熟悉施工总平面图设计的依据和原则；掌握施工总平面图设计的步骤及方法，掌握暂设工程的主要内容、组织要点并具备合理地布置全场性暂设工程的基本能力；熟悉施工组织总设计的主要技术经济指标。

（十六）单位工程施工组织设计

熟悉单位工程施工组织设计的编制程序和依据；掌握单位工程施工组织设计的内容及

其编制方法和步骤，着重掌握其中施工方案、单位工程施工进度计划、单位：工程资源需要量计划和单位工程施工平面图编制、设计的原则、依据、方法和步骤，具备根据具体单位工程的特点编制单位工程施工组织设计的基本能力；熟悉施工方案技术经济分析的指标体系和方法。

（十七）建筑（土木）工程施工安全技术

了解建筑（土木）工程施工安全生产技术体系；熟悉建筑（土木）工程安全文明施工技术和建筑（土木）工程施工生产安全保险技术；掌握建筑（土木）工程施工生产安全保护技术和安全排险技术，具备进行建筑（土木）工程安全施工的管理意识和组织、管理建筑（土木）工程安全施工的基本能力。

第三部分、参考教材

建筑施工技术，石元印编，重庆大学出版社，2004.12（2）

第四部分、考试题型及内容比例

（一）考试题型

1，单项选择题；2，多项选择题；3，判断题

4、概念题；5，简答题　；6，计算题

（二）考试内容比例

了解：20%；熟悉40%；掌握40%

中国矿业大学

2016年1月